| 江苏省南京市工程建设项目 |  |
| --- | --- |
| 监理及相关服务招标公告(资格后审) |  |
| 标段编号: AHX170013-02FG |  |
| 南京河西新城建设发展有限公司建设项目南京河西新城区仁恒江湾城社区中心已经立项部门批准建设（立项批文号：宁新城委综字[2016]210号）。工程所需资金来源[国有非政府性资金：26211.00万元；]，现已落实。本工程采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。 |  |
| 一、上海容基工程项目管理有限公司(招标代理)受招标人委托负责本工程的招标事宜。本工程采用网上招投标。 |  |
| 二、本招标工程概况： |  |
| 1、标段名称：监理 |  |
| 2、工程地点：建邺区白龙江西街以南，燕山路以西，红旗河以北，110KV变电站以东 |  |
| 3、工程类型：特大型工程 |  |
| 4、建设内容及规模：建筑面积约27991平方米 |  |
| 5、监理合同估算价：238.67万元（工程计费额按17000.00万元） |  |
| 6、监理及相关服务范围： |  |
| 监理范围包括：南京河西新城区仁恒江湾城社区中心工程（含土方、桩基、基坑支护、土建、水电安装、钢结构、内装饰、幕墙、暖通、智能化、消防、电梯、室外附属等）施工及保修阶段的全过程监理，对工程进行投资、工期、质量、安全四控两管一协调，即进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，组织协调施工现场各方面关系及安全生产监督管理以及在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更及配合竣工决算审计均属于本监理范围。 |  |
| 其它阶段相关服务的范围包括：/ |  |
| 7、监理服务期：1000日历天 |  |
| 三、投标申请人资格条件： |  |
| 1、投标人资质等级及范围：房屋建筑工程乙级(含)以上。 |  |
| 2、总监资质类别和等级：省监理工程师(含)以上。 |  |
| 3、本次招标是否接受联合体投标：否 |  |
| 4、投标人名称必须与该投标人资质证书上的名称一致。 |  |
| 5、本次招标是否接受黄牌警示单位投标：否 |  |
| 四、招标文件的获取： |  |
| 1、本公告发布之日起至投标截止之日止，凡有意参加投标者，请登录南京市公共资源交易中心网站（ggzy.njzwfw.gov.cn/njggzy）购买招标文件。 |  |
| 2、招标文件每套售价300元(含相关工具软件使用费），售后不退。 |  |
| 五、资格审查方法： |  |
| 1、对投标人的资格审查方法按照苏建规字（2013）4号文件及有关法规文件的规定执行。 |  |
| 2、本工程按照苏建规字（2013）4号文件规定，资审合格的必要合格条件为： |  |
| （1）具有独立订立合同的能力； |  |
| （2）未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态； |  |
| （3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量，安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的； |  |
| （4）企业的资质类别等级和总监的资质等级满足招标公告要求； |  |
| （5）以联合体形式申请资格审查的，联合体的资格（资质）条件必须符合要求，并附有共同投标协议； |  |
| （6）符合法律、法规规定的其他条件。其他条件为：/ |  |
| 3、本工程按照苏建规字（2013）4号文件规定，资审合格的可选合格条件为： |  |
| /. |
| 六、评标方法： 本评标办法须与招标文件评标的标准和方法一致。如需调整评标办法，招标人应重发公告。 |  |
| 本标段采用综合评估法。. |
| 一、总监理工程师（6分） 总监为省监理工程师得2分，国家注册监理工程师得3分。所学专业为工民建或建筑工程的再得3分。（证书均以“e路阳光”企业信用库中扫描件为准；专业均以监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准。2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书原件扫描件上为准，其余不得分）。（满分6分） 二、监理机构人员资历（20分） 1、测量专业监理工程师1名：具有国家注册监理工程师得1分，省监理工程师得0.5分。（证书均以“e路阳光”企业信用库中扫描件为准；专业均以监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准。2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书原件扫描件上为准，其余不得分。）（满分1分） 2、岩土工程专业监理工程师1名：国家注册监理工程师得2分，省监理工程师得1分。（证书均以“e路阳光”企业信用库中扫描件为准；专业均以监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准。2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书原件扫描件上为准，其余不得分。）（满分2分） 3、工民建或结构工程或建筑工程专业监理工程师1名：国家注册监理工程师得1分，省监理工程师得0.5分，同时具有国家一级注册结构工程师或国家一级注册建筑师的加1分。（证书均以“e路阳光”企业信用库中扫描件为准；专业均以监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准。2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书原件扫描件上为准，其余不得分。）（满分2分） 4、给排水专业监理工程师1名：国家注册监理工程师得1分，省监理工程师得0.5分。（证书均以“e路阳光”企业信用库中扫描件为准；专业均以监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准。2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书原件扫描件上为准，其余不得分。）（满分1分） 5、电气工程专业监理工程师1名：国家注册监理工程师得2分，省监理工程师得1分。（证书均以“e路阳光”企业信用库中扫描件为准；专业均以监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准。2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书原件扫描件上为准，其余不得分。）（满分2分） 6、装潢专业监理工程师1名：国家注册监理工程师得2分，省监理工程师得1分。（证书均以“e路阳光”企业信用库中扫描件为准；专业均以监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准。2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书原件扫描件上为准，其余不得分。）（满分2分） 7、供热通风或暖通专业监理工程师1名：国家注册监理工程师得1分，省监理工程师得0.5分。若同时为国家注册公用设备师（暖通空调）的加1分。（证书均以“e路阳光”企业信用库中扫描件为准；专业均以监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准。2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书原件扫描件上为准，其余不得分。）（满分2分） 8、材料专业监理工程师1名：国家注册监理工程师得1分，省监理工程师得0.5分，其中同时具有国家注册造价工程师的加1分。（证书均以“e路阳光”企业信用库中扫描件为准；专业均以监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准。2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书原件扫描件上为准，其余不得分。）（满分2分） 9、安全专业监理工程师1名：具有国家注册安全工程师得2分，通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训的监理人员得0.5分。（证书均以“e路阳光”企业信用库中国家注册安全工程师证书原件扫描件或市级及以上安全生产培训证原件扫描件为准。）（满分2分） 10、人防专业监理工程师1名：国家注册监理工程师得1分，省监理工程师得0.5分。（证书均以“e路阳光”企业信用库中扫描件为准；专业均以监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准。2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书原件扫描件上为准，其余不得分。）（满分1分） 11、造价专业监理工程师1名：国家注册监理工程师得1分，省监理工程师得0.5分，其中同时具备国家注册造价工程师的加1分。（证书均以“e路阳光”企业信用库中扫描件为准；专业均以监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准。2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书原件扫描件上为准，其余不得分。）（满分2分） 12、资料员1名：为省级及以上监理工程师，并且同时具有资料员证书的得1分。（证书均以“e路阳光”企业信用库中扫描件为准。）（满分1分） 三、企业业绩（4分） 2012年11月1日以来企业监理过单项合同造价在10000万元及以上的房屋建筑类工程，得4分。（提供中标通知书、监理合同及竣工验收证明书，其中时间以竣工验收时间为准，金额以监理合同为准，提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，以“e路阳光”企业信用库中的监理合同、中标通知书、竣工验收证明为准，否则视为未提供。）（满分4分） 四、监理取费（38分） 1、本工程监理服务费投标报价最高限价为238.67万元。投标报价超过最高限价的不得分。 2、评标基准价计算方法：方法四：以有效投标文件的投标报价算术平均值为A，最高投标限价为 B，则：评标基准价 =A ×Q1+B×Q2，Q2=1-Q1，Q1的取值范围为10%，15%，20%，25%，30%；Q1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定。评标委员会在评标报告签字后，上述方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。 3、投标报价评分标准：投标报价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，投标报价每高于评标基准价1%扣0.2分，投标报价每低于评标基准价1%扣0.1分，偏离不足1%的，用插入法计算。 五、监理设施与设备（8分） 现场配备水准仪、经纬仪（全站仪）、混凝土回弹仪、土工试验仪器、游标卡尺、卷尺、打印机、数码相机的得8 分，少一样扣1分。 以承诺书原件为准，否则不得分。（满分8分） 六、监理方案（暗标，24分） 1、监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。满分2分（等级分：优：2；良：1.8；中：1.6； 差：1.4；无：0） 2、质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。满分2分（等级分：优：2；良：1.8；中：1.6；差：1.4；无：0） 3、进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。满分2分（等级分： 优：2；良：1.8；中：1.6；差：1.4；无：0） 4、投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。满分2分（等级分： 优：2；良：1.8；中：1.6；差：1.4；无：0） 5、安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。满分2分（等级分： 优：2；良：1.8；中：1.6；差：1.4；无：0） 6、合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。满分2分（等级分：优：2；良：1.8；中：1.6；差：1.4； 无：0） 7、施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。满分2分（等级分：优：2；良：1.8；中：1.6；差：1.4； 无：0） 8、规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当。满分2分（等级分：优：2；良：1.8；中：1.6；差：1.4； 无：0） 9、监理工作制度健全，内部管理全面有力。满分2分（等级分：优：2；良：1.8；中：1.6；差：1.4；无：0） 10、保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当。满分2分（等级分： 优：2；良：1.8；中：1.6；差：1.4；无：0） 11、针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强，提出的合理化建议具体可行。满分4 分（等级分：优：4；良：3.6；中：3.2；差：2.8；无：0） 备注： 1、以上所有涉及的证明材料均以“e路阳光”信用平台中录入信息为准，否则不得分。 2、以上监理人员需全部常驻现场。 3、评分细则中涉及的人员证书均需在本单位注册，否则不得分。 4、本项目为电子招投标项目，投标人须从“e 路阳光”信用平台中选择相应的扫描件链接编入投标文件。投标人应及时更新“e 路阳光”信用平台，确保相关材料真实有效。如没有按招标文件要求上传资料，有可能导致评标打分中不得分。 5、证件处于换证等状态的需提供相关部门的接收证明。江苏省建设厅出具的监理工程师换证《申请材料接受凭证》原件视同于注册监理工程师证书原件。 6、投标人提供的业绩证明材料必须真实可靠，招标人将对中标人业绩的真实性及相关工程的实施情况进行调查，如发现投标人弄虚作假，则取消投标人的中标资格，并进行公示。 7、监理大纲为暗标。除监理大纲中缺少相应内容的评审要点不得分外，投标文件的监理大纲各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。投标文件的监理大纲得分应取所有评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。. |
| 七、其他： |  |
| 1、投标人资质等级及范围：房屋建筑工程乙级（含）以上或监理综合资质。 2、投标人必须提供近半年（2017年5月至2017年10月）为所报项目总监及所报项目组所有成员连续缴纳的社会保险缴费证明。（必须是社保机构出具的社保证明材料，须加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章；已办理退休手续的须提供退休证明原件的扫描件。由投标人自行扫描上传至投标文件中，否则将作为资格审查不通过处理。） 3、本工程监理采用远程开标模式，监理项目网上开标大厅网址：http://49.65.0.39:8080/TPPingBiao/。投标人应在投标截止时间前登陆招标文件载明的“网上开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。 4、拟参加本工程投标的总监不得有在监工程项目。 5、本公告发布时间即为招标文件的网上开始下载时间，投标人自行下载招标文件。. 八、有下列行为之一的投标人，本工程不接受其参加投标： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与其所投标的监理合同段对应工程的施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系； （3）为本标段提供招标代理服务的； （4）与本标段的招标代理机构同为一个法定代表人或与招标代理机构相互控股或参股的； （5）不具有独立订立合同的能力； （6）被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产的； （7）因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的； （8）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的； |
| 九、本公告发布法定媒体 江苏建设工程招标监管网 南京市公共资源交易中心网 |  |
| 本公告发布日期从 2017年11月23日16时8分到 2017年11月30日16时8分为止 |  |
| 本公告为第 1 次发布公告 |  |
| 招标人：南京河西新城建设发展有限公司(盖章) | 招标代理机构：上海容基工程项目管理有限公司(盖章) |
| 招标人地址：南京市建邺区应天西路198号 | 代理机构地址：南京市建邺区江东中路211号1010室 |
| 招标人邮编：210000 | 代理机构邮编：210019 |
| 招标人传真： | 代理机构传真：86552116 |
| 招标人联系人：姚工 | 代理机构联系人：王工 |
| 招标人联系电话：025-86495675 | 代理机构联系电话：86558209转8050 |
| 招标人电子邮箱： | 代理机构电子邮箱： |