
        南京国际博览中心能源中心降噪改造招标公告

一、 招标条件 

 本次招标项目南京国际博览中心能源中心降噪改造，招标人为南京河西会议展览有限责任公司，建设资金来源为国有资金，现已落实。本项目采用资格后审方式，对该项目的南京国际博览中心能源中心降噪改造进行公开招标。 

 二、 项目概况与招标范围 

 1、项目地点：南京市建邺区白龙江西街6号； 

 2、招标范围：南京国际博览中心能源中心降噪改造的招标范围包括场所的设计、拆除、装修；材料采购及运输、装卸、安装等服务。 

 3、工期要求： 30天。

 三、 投标人资格要求

1、投标人必须具备独立企业法人资格，其营业范围与本次招标项目相适应；（提供加盖投标人公章的营业执照复印件）。

2、有效税务登记证。

3、法人代表或法人代表授权书（原件）。

4、要求企业需要具备装修三级资质：

5、本次招标不接受联合体投标。 
四、本项目采用最高限价，最高限价为40万超出此价为废标。

五、报价说明
   本次招标分为清单报价详见附件。竞标单位可自行到博览中心实地考察。
六、 评审办法：经评审的最低价中标法 

七、 资格后审： 

 本次招标采取资格后审，开标前，首先对投标人递交的资格审查材料进行评审。

 投标资料要求：
   1 、有效企业营业执照（三证合一）、安全生产许可证及投标函（详见附件二）；

       2 、企业资质证书复印件；

      3 、法人授权委托书原件（详见附件三）；

      4 、近1年项目业绩证明材料 （施工合同签订时间自2016年1月1日起至今，至少提供1个项目金额在50万以上项目合同复印件）

        5、报价表（详见附件一）

    将以上证明资料（复印件需加盖红章）装订成册一式二份，凡不按要求提供相关材料的，视为资格审查不合格。

九、资料送达 

    请各潜在投标单位于2018年 1月 10 日 17点之前将投标文件按照第八条要求（注：投标函在第一页）装订成册密封后（一正二副）加盖公章送至我公司，递交地点：南京国际博览中心办公楼  联系人：沈利，联系电话：86753382。

 

附件一
报价表及商务需求
一、本次招标需求

1、南京国际博览中心能源中心降噪改造。

2、时间：2018年2月10日之前完成安装、调试、验收。
3、标识技术要求：

	室内装修相关服务清单报价

	序号
	项目名称
	项目内容
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	室内装修部分
	
	
	
	

	1
	地面
	静电地板
	140
	㎡
	
	

	2
	地面拆除
	人工
	140
	㎡
	
	

	3
	顶面
	轻钢龙骨+双层石膏板+敷贴板
	68
	㎡
	
	

	4
	穿孔铝板吊顶
	1.2厚白色穿孔铝板
	72
	㎡
	
	

	5
	顶面灯具
	1200*300格栅灯
	20
	组
	
	

	6
	顶面拆除
	人工
	140
	㎡
	
	

	7
	墙面玻璃成品隔断 
	中空钢化玻璃成品隔断
	100
	㎡
	
	

	8
	地梁
	人工+主材+辅材
	30
	米
	
	

	9
	成品隔断门扇
	木质门
	4
	樘
	
	

	10
	五金
	国标五金
	1
	项
	
	

	11
	设备移机
	空调（10年左右，线路老化）
	6
	台
	
	

	12
	强弱电改造
	人工+主材+辅材
	140
	㎡
	
	

	13
	不锈钢踢脚线
	人工+主材+辅材
	30
	米
	
	

	
	合计
	

	其他部分
	
	

	14
	管理费
	5%
	1
	项
	
	

	15
	税金
	11%
	1
	项
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注 （1）本次投标报价包括但不限于货物成本、采购费、加工制造费、运输费、包装费、劳务费、卸货费、保管、缺陷修补费、质保费、保险、利润、税金、安装、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

    （2）决算：如有变更，报价表中有的项目，按报价表的方式增减；没有的项目，材料价格按市场价，施工费、利润、税金等按报价表同一计算标准计算。
附件二

投 标 函

致南京河西会议展览有限公司：

 我方已详细审查全部招标文件，完全同意该文件的各项要求并认同其合法性，为此,                           (公司名称)授权       （全名、职务）为委托代理人，参加贵方组织的南京国际博览中心3B馆二层装修招标的有关活动，全权处理招标活动中的一切事宜。为此提供：

1、投标须知规定的全部投标文件。

2、我们已详细审阅全部招标文件，完全理解并同意招标文件涉及的各项要求与权利。

3、经研究上述招标文件及其他有关文件后，我方愿以人民币 （大写） 元 　（小写） 元的投标报价承包该维保项目。

4、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5、保证忠实地执行招投标双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。

7、承诺按招标方的要求进行维保，保证招标方南京国际博览中心3B馆二层装修工程正常使用。

8、本投标自开标之日起       天内有效。

9、我方将与本投标函一起，提交　（币种，金额，单位）　作为投标保证金。

投标人（盖章）：

附件三：

法人代表授权书
南京河西会议展览有限责任公司：

本人         系（投标单位）                           的法人代表，特授权                 代表我和我公司全权参加有关贵公司的招标全过程，直至合同、协议的签订和执行中的一切事务，均由他（们）代表本单位处理和决定。特此声明！

法人代表： （签名）                  职　务：

授权代表： （签名）                  职　务： 

电　话：

手　机：

传　真：
日　期：

地　址：

邮　编：

                           应标单位： （盖章）

                                             年    月 
